**SPRINT 2 RAPPORT**

**Seksjon 1 - Meta informasjon**

Gruppen: Project Group 5 består av Adam Jones, Henriette Karlsen Kivedal, Chui Ling Ng, Hanne Skinnarland Thorud og Jenny Margrethe Wilhelmsen.

Sprint nummer: 2

Tidslinje: Sprint 2 varte fra 5. mars til 3. april

**Seksjon 2 - Planlegging av Sprint nr. 2**

**2.1. Formålet med Sprint 2**

I denne sprinten bestemmer vi oss for innholdet som skal inkluderes på USNStart Coworking Space og produserer den tredje prototypen av USNStart Coworking Space.

**2.2. Definisjon av utført Sprint nr. 2**

Det ble utarbeidet hva som skal inkluderes i vårt grensesnitt.

Det ble utarbeidet hvordan vi skal strukturere USNStart-websiden.

Det ble utarbeidet den tredje prototypen.

**2.3. Sprint backlog items**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item Id** | **Item description** | **Customer value** |
| U02 | Som et potensielt medlem av USNStart Coworking Space ønsker jeg å se bilder og videoer som viser interiøret, arbeidsstasjonene og fellesområdene i coworking space, gjerne i høy kvalitet, slik at jeg kan få en oversikt over hvordan coworking space ser ut. | High |
| U03 | Som et potensielt medlem av USNStart Coworking Space ønsker jeg å kunne se medlemskapstilbudene, prisene og spesialtilbudene tydelig for å vurdere om prisene er akseptable og hvilket medlemskap som passer best for meg. | High |
| U04 | Som et potensielt medlem av USNStart Coworking Space ønsker jeg å vite hvilke hovedfasiliteter som gjør USNStart Coworking Space annerledes eller bedre enn de andre coworkingspace. Dette vil hjelpe meg med å sammenligne USNStart Coworking Space med andre aktører på markedet og vurdere om USNStart passer bedre for meg enn de andre. | High |
| U08 | Som et potensielt medlem av USNStart Coworking Space ønsker jeg å lese om USNStart Coworking Spaces sin historie, oppgaver og verdier, slik at jeg kan vurdere om jeg er enig med USNStart sin visjon og om jeg ønsker å bli kunde hos dem. | High |

**2.4. Trello management board**

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, programvare, Dataikon

Automatisk generert beskrivelse

**Seksjon 3 - Gjennomgang av Sprint 2**

**3.1. Oppsummering og refleksjon**

Deltakere: Adam Jones, Henriette Karlsen Kivedal, Chui Ling Ng, Hanne Skinnarland Thorud og Jenny Margrethe Wilhelmsen.

Møtested: Messenger

Oppsummering: Halvparten av backlog-elementene nevnt i 2.3 er nesten ferdige, men mangler noen detaljer. De andre halvpartene har vi begynt å brainstorme ideer for og skal jobbe videre med det.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item Id** | **Item description** | **Status** | **Demo** |
| **U02** | Som et potensielt medlem av USNStart Coworking Space ønsker jeg å se bilder og videoer som viser interiøret, arbeidsstasjonene og fellesområdene i coworking space, gjerne i høy kvalitet, slik at jeg kan få en oversikt over hvordan coworking space ser ut. | Under utvikling. Vi har satt inn et bilde som viser interiøret i coworking space, men vi mangler bilder av det åpne landskapet, private kontorer og møterom. Vi har designet en seksjon på nettsiden for å vise fasiliteter, og flere bilder vil bli satt inn etter hvert. | Ja |
| **U03** | Som et potensielt medlem av USNStart Coworking Space ønsker jeg å kunne se medlemskapstilbudene, prisene og spesialtilbudene tydelig for å vurdere om prisene er akseptable og hvilket medlemskap som passer best for meg. | Under utvikling. Vi har designet en medlemskapsseksjon for å vise medlemstilbudene, men mangler detaljert informasjon om tilbudene. | Ja |
| **U04** | Som et potensielt medlem av USNStart Coworking Space ønsker jeg å vite hvilke hovedfasiliteter som gjør USNStart Coworking Space annerledes eller bedre enn de andre coworkingspace. Dette vil hjelpe meg med å sammenligne USNStart Coworking Space med andre aktører på markedet og vurdere om USNStart passer bedre for meg enn de andre. | Vi har begynt å brainstorme idéer og skal jobbe videre med dette. | Nei |
| **U08** | Som et potensielt medlem av USNStart Coworking Space ønsker jeg å lese om USNStart Coworking Spaces sin historie, oppgaver og verdier, slik at jeg kan vurdere om jeg er enig med USNStart sin visjon og om jeg ønsker å bli kunde hos dem. | Vi har begynt å brainstorme idéer og skal jobbe videre med dette. | Nei |

**3.2. Feedback fra lærer**

Dette er tilbakemeldingen på Milestone 2 og midterm-presentasjonen som gruppen mottok. Oppsummert var det problemer relatert til den andre prototypen som var for enkel. Flere elementer bør inkluderes. Delen om retrospektive møter i Sprint Report 1 bør revideres. Kopier av disse tilbakemeldingene er vedlagt her.

Tilbakemeldingen på Milestone 2

*“ Overall the milestone 2 is well done. The structure is very good.*

*Communication table is Good!*

*Risk items are reasonable and real.*

*The first prototype is a bit simple (not many element involve, only for the banner photo part). You should come up with many prototypes from different pages to gather and mature the design idea. After that, move to Wix.*

*Wix website looks OK, but more like a standard template, without much modification. The next Wix version should reflect more the Figma design you have worked on.*

*Sprint report is ok. Retrospective meeting is not quite right. The meeting is to improve how the team work together, not to deal with Tasks or technical trouble shooting. Things to reflect is like Task assignment and division, Meeting, time management, Tools, etc... ”.*

- Fra lærer Anh Duc Nguyen, 12. mars, kl. 09.26.

Tilbakemeldingen på midterm-presentasjon

*“all are organized in Sprints are not realistic. You basically put Waterfall phases into Sprints. You can name Sprint 0 - Project Management/ Administration... Every Sprint shall have the same structure! 7 Sprints may be too much. user story is not in place. You listed are requirement description. Trello structure: what is put inside each Column? Wireframe is fundamental. Add more images for visual effects. You can use Wix, Wordpress for the solution. ”*

Fra lærer Anh Duc Nguyen, 27. februar, kl. 19.01

**Seksjon 4 - Betraktninger angående Sprint nr. 2**

Deltakere: Adam Jones, Henriette Karlsen Kivedal, Chui Ling Ng, Hanne Skinnarland Thorud og Jenny Margrethe Wilhelmsen.

Møtested: Messenger

Start med:

* Å ha regelmessige ukentlige møter hvor gruppe medlemmer kan oppdatere hverandre om sin fremgang, gi hverandre forslag og tilbakemeldinger.
* Å sette av tilstrekkelig tid til å fordele oppgavene før de skal leveres.
* Dele oppgavene i henhold til hvert medlems kunnskap og sterke sider.
* Bruke ChatGPT for å få flere ideer og eksempler på prototyper.

Slutt med:

* Uregelmessige og få møter kan føre til misforståelser og forsinkelser.

Fortsett med:

* Gi hverandre tilbakemeldinger om oppgavene.
* Oppdatere statusen for oppgavene på Trello slik at alle har oversikt over prosjektets fremgang.
* Si fra hvis det er noe man er usikker på, og løse problemet sammen.